6月24日

需求规格说明书初稿：李嘉荣

功能性需求：李嘉荣、黄毅脉

ER图：李嘉荣、黄毅脉、刘海通、刘越、姚明阳

6月25日  
管理端子系统：刘海通、刘越、姚明阳、布浩然

数据需求：李嘉荣、刘越、布浩然、姚明阳、何超

对需求规格说明书进行审核修改：李嘉荣、布浩然、姚明阳、黄建庭

6月26日

体系结构设计：李嘉荣

功能模块设计：李嘉荣、布浩然、何超、黄建庭、布浩然、刘越

6.27

姚明阳学生端UI设计

何超教师端UI设计

刘越，布浩然管理员端UI设计

李嘉荣、黄建庭详细设计文档

姚明阳、布浩然、刘越、何超讨论并修改文档和所有UI设计

黄毅脉实现管理端UI代码

刘海通实现学生端UI代码

李嘉荣实现UI功能代码

布浩然帮助修改UI功能代码

姚明阳与黄建庭实行记录义务

6.28

修改补充时序图：姚明阳、布浩然

修订界面设计：李嘉荣、黄建庭、何超、姚明阳、布浩然、刘越、刘海通、黄毅脉

完善文档：李嘉荣、黄建庭、何超、姚明阳、布浩然、刘越、刘海通、黄毅脉

定制背景：何超、刘越

7.1

学生端网页IE修订：刘海通

管理端网页IE修订：黄毅脉

教师端网页IE修订：布浩然

修订界面设计：李嘉荣、黄建庭、何超、姚明阳、布浩然、刘越

7.2

修订界面设计：李嘉荣、黄建庭、何超、姚明阳、布浩然、刘越

修订代码：刘海通、黄毅脉

7.3

修订界面设计：李嘉荣、黄建庭、何超、姚明阳、布浩然、刘越

修订代码：刘海通、黄毅脉

7.4

测试用例：何超、姚明阳、布浩然、刘越

完善代码：刘海通、黄毅脉

文档整理、上传：布浩然、李嘉荣、黄建庭